SPACE.IN

Sistem Peminjaman Gedung Berbasis Workflow Engine Dinamis

JOBDESK & PEMBAGIAN TUGAS — 6 MINGGU KERJA

LEGENDA ANGGOTA TIM

| JULIAN PM & System Architect BE + Infra + Security | OTA Backend Core Model, Logika, Transaksi | FEBRI Backend Data CRUD, File, PDF, Seeder | JO Frontend Lead Views, AJAX, UI/UX |
| --- | --- | --- | --- |

✓ = Sudah selesai di file ZIP yang dikumpulkan Julian   ○ = Belum dikerjakan

MINGGU 1 Fondasi & Infrastruktur Keamanan

| Anggota | Ranah | Card / Fitur | Detail Tugas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julian (PM) | BE + Infra | Setup Fondasi & Security Layer | ✓ Inisialisasi Git repository, buat branch main, dev, dan branch per anggota (julian/dev, ota/dev, dst). ✓ Jalankan migrate:fresh dengan skema PostgreSQL lengkap (semua tabel sudah ada di zip). ✓ Buat AuthController: login, logout, dan redirect 4 role (SuperAdmin, Admin_Unit, Approver, User). ✓ Buat CheckRole Middleware dengan pengecekan role->name. ✓ Setup routing groups di routes/web.php: /admin/*, /pejabat/*, /user/*, /guest. ✓ Buat LoggerService.php di app/Services/ (sudah ada, pastikan fungsi logAction() berjalan). ○ Upgrade CheckRole Middleware: tambah pengecekan scope unit_id (Admin_Unit hanya bisa akses data unit-nya). ○ Tambah relasi role() ke User model (sudah ada), tambah relasi unit() dan position() ke User model. ○ Jalankan php artisan storage:link di local. ○ Buat file .env dari .env.example, isi DB_CONNECTION=pgsql dan konfigurasi Mailtrap. ○ Commit semua progress ke branch julian/dev, buat Pull Request ke dev. |
| Ota | BE + Model | Instansiasi Semua Model & Relasi Eloquent | ○ Buat model Building.php di app/Models/ dengan $fillable: [building_name, location]. ○ Buat model Room.php dengan $fillable: [building_id, unit_id, room_name, capacity, description]. ○ Buat model Position.php dengan $fillable: [unit_id, name]. ○ Buat model Workflow.php dengan $fillable: [unit_id, name, description]. ○ Buat model WorkflowStep.php dengan $fillable: [workflow_id, position_id, step_order, requires_attachment]. ○ Buat model WorkflowRequirement.php dengan $fillable: [workflow_id, document_name, is_mandatory]. ○ Buat model Booking.php dengan $fillable: [user_id, room_id, workflow_id, event_name, event_description, booking_date, start_time, end_time, current_step, status, revision_count]. ○ Buat model BookingAttachment.php dengan $fillable: [booking_id, requirement_id, uploader_id, document_type, file_path]. ○ Buat model Approval.php dengan $fillable: [booking_id, approver_id, step_id, approval_status, notes, signature_image, qr_code, attempt]. ○ Tambah $fillable ke model Role.php: [name, description]. ○ Tambah $fillable ke model Unit.php: [parent_id, level, unit_name, description]. ○ Setup semua relasi Eloquent: Unit->parent(), Unit->children(), Room->building(), Room->unit(), Booking->room(), Booking->workflow(), dll. ○ Commit ke branch ota/dev. |
| Febri | BE + Seeder | Factory Lengkap & DatabaseSeeder | ○ Buat UserFactory.php: generate user dengan role_id, unit_id, position_id yang valid dan realistis. ○ Buat BuildingFactory.php: generate nama gedung kampus (ex: Gedung A, Gedung Sipil, Auditorium). ○ Buat RoomFactory.php: generate ruangan dengan relasi building_id dan unit_id yang valid. ○ Buat PositionFactory.php: generate jabatan seperti Ketua Jurusan, Sekretaris, Kaprodi. ○ Buat WorkflowFactory.php dan WorkflowStepFactory.php. ○ Update DatabaseSeeder.php: seed hierarki Unit (Pusat -> 3 Jurusan -> masing-masing 2 Organisasi). ○ Seed akun: 1 SuperAdmin, 2 Admin_Unit (beda jurusan), 3 Approver (beda posisi), 3 User biasa. ○ Jalankan php artisan db:seed dan pastikan tidak ada error FK constraint. ○ Dokumentasikan akun hasil seed (nama, email, password) di README.md. ○ Commit ke branch febri/dev. |
| Jo | FE + Layout | Master Layout & UI Kit | ○ Install TailwindCSS via CDN atau npm, pastikan app.blade.php sudah include asset-nya. ○ Buat layout utama resources/views/layouts/app.blade.php dengan slot @yield('content'). ○ Buat sidebar dinamis: menu tampil/sembunyi pakai @if($user->role->name === 'SuperAdmin') dst. ○ Sidebar berisi navigasi per role: SuperAdmin (Master Data, Workflow, Users), Approver (Antrian), User (Ajukan, Status). ○ Buat komponen Blade: resources/views/components/button.blade.php, input.blade.php, modal.blade.php, alert.blade.php. ○ Buat komponen tabel reusable: komponen/table-wrapper.blade.php dengan slot header & rows. ○ Polish halaman login (resources/views/login.blade.php): branding Space.in, form email+password, error handling. ○ Pastikan redirect setelah login mengarah ke dashboard yang benar per role. ○ Commit ke branch jo/dev. |

MINGGU 2 CRUD Master Data & Workflow Engine

| Anggota | Ranah | Card / Fitur | Detail Tugas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julian (PM) | BE + Logic | WorkflowService & Routing Lockdown | ○ Buat app/Services/WorkflowService.php. ○ Fungsi getNextApprover($bookingId): query workflow_steps berdasarkan current_step+1, cocokkan dengan position_id user. ○ Fungsi validateRequirements($bookingId): cek apakah semua workflow_requirements sudah ada di booking_attachments sebelum status berubah dari Draft ke Pending. ○ Buat WorkflowController: index(), store(), show(), update(), destroy(). ○ Buat WorkflowStepController: store() untuk menyimpan step beserta checkbox requires_attachment. ○ Buat WorkflowRequirementController: store() untuk menyimpan syarat dokumen per workflow. ○ Buat endpoint API GET /api/workflows/{id}/requirements -> kembalikan JSON daftar WorkflowRequirement (untuk AJAX Jo di Minggu 3). ○ Pastikan validasi: Admin_Unit hanya bisa membuat/edit workflow yang unit_id-nya sesuai unit mereka. ○ Review dan merge branch Ota & Febri ke dev, resolve conflict. ○ Daily code review: cek $fillable di semua model sudah lengkap. |
| Ota | BE | Controller Building, Room & Position | ○ Buat BuildingController: index(), create(), store(), edit(), update(), destroy(). ○ Validasi BuildingController: hanya SuperAdmin yang bisa CRUD gedung. ○ Buat RoomController: index(), create(), store(), edit(), update(), destroy(). ○ Logika kunci Room: saat store/update room, set unit_id = unit milik pembuat (Admin_Unit) atau pilihan SuperAdmin. ○ Filter tampilan Room: Admin_Unit hanya lihat ruangan milik unit-nya (WHERE unit_id = auth()->user()->unit_id). ○ Buat PositionController: index(), store(), update(), destroy(). ○ Filter Position: Admin_Unit hanya lihat jabatan di unitnya sendiri. ○ Buat endpoint GET /api/rooms/{id} -> kembalikan JSON detail room beserta workflow yang berlaku (relasi eager load). ○ Tulis PHPUnit test sederhana untuk RoomController@store: pastikan room tidak bisa dibuat tanpa unit_id. ○ Commit ke branch ota/dev. |
| Febri | BE | UserController & UnitController | ○ Buat UnitController: index(), store(), update(), destroy(). ○ Logika Unit: SuperAdmin bisa CRUD semua unit, Admin_Unit hanya bisa edit unitnya sendiri dan sub-unitnya (filter by parent_id). ○ Buat UserController: index(), store(), update(), destroy(). ○ Logika User: SuperAdmin lihat semua user, Admin_Unit hanya lihat user di unitnya (filter unit_id). ○ Saat store user: validasi role_id, unit_id, position_id ada dan konsisten. ○ Buat endpoint GET /api/units/{id}/positions -> JSON daftar Position milik unit (untuk dropdown form workflow). ○ Buat endpoint GET /api/users -> JSON daftar user dengan relasi role & unit (paginated). ○ Pastikan password di-hash dengan bcrypt saat store/update user. ○ Commit ke branch febri/dev. |
| Jo | FE | Halaman Master Data & Setup Workflow | ○ Buat resources/views/admin/buildings/index.blade.php: tabel daftar gedung + tombol Tambah/Edit/Hapus. ○ Buat resources/views/admin/buildings/form.blade.php: form create & edit gedung (reuse 1 view). ○ Buat resources/views/admin/rooms/index.blade.php & form.blade.php: tampilkan dropdown building_id & unit_id. ○ Buat resources/views/admin/users/index.blade.php & form.blade.php: dropdown role & unit. ○ Buat resources/views/admin/workflows/index.blade.php: daftar workflow per unit. ○ Buat resources/views/admin/workflows/form.blade.php: FORM KOMPLEKS pakai JavaScript. ○ JS di form workflow: tombol 'Tambah Step' menambah baris input (position_id + checkbox requires_attachment) secara dinamis tanpa reload. ○ JS di form workflow: tombol 'Tambah Syarat Dokumen' menambah field input nama dokumen + checkbox is_mandatory secara dinamis. ○ Tambah konfirmasi modal saat tombol Hapus diklik (pakai komponen modal.blade.php yang sudah dibuat). ○ Pastikan semua form memiliki validasi @error dan flash message @session('success'). ○ Commit ke branch jo/dev. |

MINGGU 3 Transaksi, Anti-Overlap & Kalender

| Anggota | Ranah | Card / Fitur | Detail Tugas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julian (PM) | BE + API | API Provider & Code Review Harian | ○ Buat endpoint GET /api/workflows/{id}/requirements -> JSON array WorkflowRequirement (document_name, is_mandatory). ○ Buat endpoint GET /api/rooms/available?date=&start=&end= -> cek ketersediaan ruangan, kembalikan JSON room yang bebas. ○ Buat endpoint GET /api/bookings/{id}/timeline -> JSON array booking_logs untuk ditampilkan Jo di timeline tracking. ○ Pastikan semua endpoint API dilindungi middleware auth. ○ Code review harian: pastikan DB::transaction() milik Ota membungkus lockForUpdate() dengan benar. ○ Code review: pastikan BookingController@store milik Febri memanggil LoggerService::logAction() setelah sukses. ○ Bantu resolve conflict merge branch Ota dan Febri. ○ Setup konfigurasi email di .env (Mailtrap) dan config/mail.php. ○ Buat Mailable: BookingSubmittedMail.php (notif ke approver pertama saat booking disubmit). ○ Test kirim email manual via php artisan tinker: Mail::to('...')->send(new BookingSubmittedMail($booking)). |
| Ota | BE Core | Mesin Anti-Overlap & Soft-Lock | ○ Di BookingController@store (milik Febri), inject logic Ota: bungkus semua operasi dalam DB::transaction(). ○ Buat query Anti-Overlap: SELECT ... FROM bookings WHERE room_id = ? AND booking_date = ? AND status NOT IN ('Rejected','Cancelled') AND ((start_time < end_time_baru) AND (end_time > start_time_baru)). ○ Tambah lockForUpdate() pada query anti-overlap untuk mencegah race condition saat dua user submit bersamaan. ○ Jika ada konflik: rollback transaksi, return error dengan pesan jelas ke user. ○ Buat logika Soft-Lock: saat form peminjaman dibuka, set status = 'Draft' di DB (opsional, bisa pakai session jika lebih simpel). ○ Buat logika Revision Flow: saat booking di-reject, current_step TIDAK direset ke 1, status berubah ke 'Revising', menunggu aksi user. ○ Pastikan booking dengan nama event 'Maintenance' di-bypass approval dan langsung Hard-Lock (status = 'Approved'). ○ Buat query filter untuk Approver: tampilkan booking WHERE current_step cocok dengan step yang dipegang approver (via position_id). ○ Commit ke branch ota/dev. |
| Febri | BE | BookingController & File Handler | ○ Buat BookingController dengan method: index(), create(), store(), show(), cancel(). ○ Di store(): validasi ketat semua input (event_name required¦string¦max:200, booking_date required¦date, start_time required, end_time required¦after:start_time, room_id required¦exists:rooms,id, workflow_id required¦exists:workflows,id). ○ Looping upload file: foreach WorkflowRequirement yang is_mandatory, cek file ada di request, simpan ke storage/app/private/attachments/{booking_id}/. ○ Insert ke tabel booking_attachments: booking_id, requirement_id, uploader_id = auth()->id(), document_type, file_path. ○ Setelah simpan booking, panggil LoggerService::logAction($booking->id, 'SUBMITTED'). ○ Set status awal booking = 'Pending', current_step = 1. ○ Buat BookingAttachmentController: method show() untuk download/lihat file attachment (cek ownership dulu). ○ Buat route GET /bookings/{id}/attachments/{attachmentId} -> stream file dari storage. ○ Commit ke branch febri/dev. |
| Jo | FE | Kalender & Form AJAX Dinamis | ○ Install/include FullCalendar.js via CDN di halaman form peminjaman. ○ Integrasikan FullCalendar: fetch events dari endpoint /api/bookings/calendar?room_id=X -> tampilkan slot yang sudah terisi. ○ Buat resources/views/user/create-booking.blade.php: pilih gedung -> pilih ruangan -> pilih tanggal & jam -> submit. ○ AJAX/Fetch saat ruangan dipilih: GET /api/rooms/{id} -> tampilkan info ruangan + workflow yang berlaku. ○ AJAX saat workflow diketahui: GET /api/workflows/{id}/requirements -> render input file dinamis sesuai dokumen yang disyaratkan. ○ Validasi JS sisi client: end_time harus lebih besar dari start_time, semua field required terisi. ○ Tampilkan preview nama file saat user memilih file (sebelum submit). ○ Buat resources/views/user/my-bookings.blade.php: daftar semua booking milik user + badge status berwarna. ○ Commit ke branch jo/dev. |

MINGGU 4 Rantai Persetujuan, Notifikasi & PDF

| Anggota | Ranah | Card / Fitur | Detail Tugas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julian (PM) | BE | Sistem Notifikasi & Audit Trail | ○ Buat Mailable: ApprovalNeededMail.php -> kirim ke pejabat berikutnya saat ada dokumen masuk ke antriannya. ○ Buat Mailable: BookingRejectedMail.php -> kirim ke mahasiswa saat dokumennya di-reject, beserta alasan penolakan. ○ Buat Mailable: BookingApprovedMail.php -> kirim ke mahasiswa saat semua step selesai (Hard-Lock). ○ Integrasikan pengiriman email di ApprovalController@approve() dan ApprovalController@reject() (milik Ota). ○ Optionally: setup Queue driver = database, buat jobs table, dispatch mail via Queue agar tidak blocking request. ○ Buat endpoint GET /api/bookings/{id}/timeline -> query booking_logs dengan eager load actor, step -> return JSON. ○ Final access audit: coba akses /admin/rooms via akun Approver -> harus 403. ○ Coba edit unit lain via Admin_Unit -> harus ditolak scope check. ○ Merge semua branch ke dev, resolve conflict, buat tag v0.4.0. ○ Update README.md: cara menjalankan project, daftar akun test, daftar endpoint API. |
| Ota | BE Core | Logika Estafet Persetujuan | ○ Buat ApprovalController dengan method: index() (antrian per pejabat), approve(), reject(). ○ index(): query booking WHERE current_step cocok dengan position pejabat yang login, status IN ('Pending', 'Revising'). Gunakan eager loading with(['room', 'user', 'workflow']). ○ approve(): validasi ketat -> cek apakah step ini requires_attachment = true, jika ya pastikan pejabat sudah upload file balasan ke booking_attachments. ○ approve(): jika valid -> update approvals (insert record baru dengan approval_status = 'Approved') -> increment current_step di bookings. ○ approve(): panggil WorkflowService::getNextApprover() -> jika masih ada step berikutnya, status tetap 'Pending'. Jika step terakhir -> status = 'Approved' (Hard-Lock). ○ approve(): panggil LoggerService::logAction($bookingId, 'APPROVED', $stepId). ○ reject(): wajib ada notes (alasan penolakan) -> validasi required. ○ reject(): update approvals (approval_status = 'Rejected') -> set booking status = 'Revising'. ○ reject(): panggil LoggerService::logAction($bookingId, 'REJECTED', $stepId, $notes). ○ Commit ke branch ota/dev. |
| Febri | BE | Hard-Lock, PDF & QR Code | ○ Install dompdf: composer require barryvdh/laravel-dompdf. ○ Install QR code library: composer require simplesoftwareio/simple-qrcode. ○ Buat resources/views/pdf/surat-izin.blade.php: layout surat izin resmi dengan header institusi, detail event, tabel persetujuan, tanda tangan digital placeholder. ○ Buat BookingPdfController@generate($bookingId): load booking dengan semua relasi, generate QR code URL = /validate/{booking_id}, embed QR ke PDF. ○ Buat route GET /bookings/{id}/download-pdf -> panggil BookingPdfController@generate, return PDF download. ○ Buat halaman publik GET /validate/{bookingId} -> tampilkan informasi booking (tanpa perlu login) untuk validasi keaslian surat. ○ Trigger otomatis: di ApprovalController@approve() Ota, saat current_step mencapai akhir, auto-generate PDF dan simpan path-nya ke kolom baru bookings.pdf_path. ○ Tambah kolom pdf_path ke tabel bookings: buat migration baru, jalankan migrate. ○ Commit ke branch febri/dev. |
| Jo | FE | Dashboard Pejabat & Timeline Tracking | ○ Buat resources/views/pejabat/dashboard.blade.php: tabel antrian dokumen yang masuk ke meja pejabat. ○ Tampilkan kolom: Nama Peminjam, Nama Event, Ruangan, Tanggal, Status, Aksi. ○ Tombol 'Detail': buka modal/halaman detail dokumen, tampilkan semua attachment yang diupload mahasiswa (klik untuk preview/download). ○ Tombol 'Setuju': jika requires_attachment = true, paksa upload file balasan sebelum submit (validasi JS). ○ Tombol 'Tolak': buka modal dengan textarea wajib isi alasan penolakan. ○ Buat resources/views/user/booking-status.blade.php: halaman detail tracking status per booking. ○ Timeline visual: AJAX GET /api/bookings/{id}/timeline -> render daftar log sebagai timeline (icon + warna per action: SUBMITTED=biru, APPROVED=hijau, REJECTED=merah). ○ Tampilkan catatan revisi dari pejabat di timeline jika action = REJECTED. ○ Tambah tombol Download Surat Izin (link ke /bookings/{id}/download-pdf) yang muncul hanya saat status = Approved. ○ Commit ke branch jo/dev. |

MINGGU 5 Optimasi, Stress Test & Security Audit

| Anggota | Ranah | Card / Fitur | Detail Tugas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julian (PM) | BE + Security | Security Audit & Performance Check | ○ Final access audit: uji semua rute dengan semua role menggunakan Postman (atau manual). ○ Coba hapus ruangan Jurusan Elektro via akun Admin Jurusan Akuntansi -> harus gagal 403. ○ Coba approve booking jurusan lain via akun Approver jurusan berbeda -> harus gagal. ○ Coba akses /admin/* tanpa login -> harus redirect ke /login. ○ Coba bypass middleware dengan URL manipulation -> dokumentasikan hasilnya. ○ Performance check: di setiap Controller, pastikan tidak ada query dalam loop (N+1 problem). ○ Ganti query tanpa eager loading dengan with(): Booking::with(['user','room','workflow','approvals']). ○ Buat laporan bug: kumpulkan temuan security dan N+1, bagikan ke tim untuk diperbaiki. ○ Review dan merge semua branch ke dev. ○ Setup Github Actions atau dokumentasikan langkah deployment manual. |
| Ota | BE | Eager Loading & Optimasi Query | ○ Audit semua query di ApprovalController: tambah with() untuk eager load relasi yang diperlukan. ○ Audit BookingController: tambah with(['room.building', 'user', 'workflow.steps', 'workflow.requirements', 'attachments']). ○ Tambah index database jika ada query filter yang sering (unit_id di users, room_id+booking_date di bookings sudah ada). ○ Buat query Log aktivitas terbaru untuk dashboard admin: booking_logs terbaru 10 item. ○ Implementasi Global Blocking (Libur Nasional): buat endpoint POST /admin/block-date -> buat booking massal dengan event_name='Libur Nasional', status langsung Hard-Lock, bypass approval. ○ Pastikan anti-overlap juga memblokir tanggal yang sudah ada Global Blocking. ○ Buat unit test untuk ApprovalController@approve(): pastikan step increment benar dan email terkirim. ○ Commit ke branch ota/dev. |
| Febri | BE | Revisi & Fitur Tambahan | ○ Implementasi fitur revisi dari mahasiswa: saat status = 'Revising', mahasiswa bisa upload ulang dokumen. ○ Buat endpoint POST /bookings/{id}/revise: validasi status = 'Revising', update attachment, log action 'REVISED'. ○ Setelah revisi: kirim ulang notifikasi email ke approver di step saat ini. ○ Buat endpoint POST /bookings/{id}/cancel: mahasiswa bisa cancel booking jika status masih Pending/Revising. ○ Buat BookingPdfController: tambah fitur download bulk PDF (semua surat izin yang sudah Approved milik admin). ○ Test end-to-end: submit booking -> approve semua step -> download PDF -> scan QR -> pastikan halaman validasi muncul. ○ Commit ke branch febri/dev. |
| Jo | FE | Stress Test UI & Perbaikan UX | ○ Stress test UI: buka form peminjaman di 2 tab berbeda dengan akun berbeda, submit ke ruangan+waktu yang sama secara bersamaan. Pastikan salah satu ditolak dengan pesan error yang jelas. ○ Perbaiki semua flash message / alert error agar tampil di tempat yang tepat dan readable. ○ Tambah loading state di semua tombol Submit (disabled + spinner saat request sedang berjalan). ○ Buat halaman 403.blade.php dan 404.blade.php dengan branding Space.in. ○ Pastikan halaman login responsive di mobile. ○ Polish dashboard admin: tambah statistik (total booking pending, total booking approved bulan ini, total ruangan aktif). ○ Tambah fitur search/filter di semua tabel master data (search by name). ○ Uji coba seluruh alur dari login mahasiswa -> submit booking -> cek timeline -> sampai download surat. Catat semua bug UI. ○ Commit ke branch jo/dev. |

MINGGU 6 Deployment, Dokumentasi & Demo

| Anggota | Ranah | Card / Fitur | Detail Tugas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julian (PM) | DevOps + PM | Deployment & Final Merge | ○ Siapkan VPS / shared hosting dengan PHP 8.2+, PostgreSQL, dan Nginx/Apache. ○ Upload project ke server: git clone atau SFTP. ○ Konfigurasi .env production: DB_HOST, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, APP_URL, MAIL_*. ○ Jalankan: composer install --no-dev, php artisan migrate --force, php artisan db:seed --force. ○ Jalankan php artisan storage:link di server production. ○ Jalankan php artisan config:cache, route:cache, view:cache untuk optimasi. ○ Setup HTTPS dengan SSL certificate (Let's Encrypt via Certbot). ○ Final merge semua branch ke main, buat tag release v1.0.0. ○ Buat demo script: urutan langkah demo 15 menit dari login sampai download surat. ○ Pastikan semua akun demo bisa login di server production. |
| Ota | Docs + BE | Laporan Backend & Testing Akhir | ○ Tulis Bab Implementasi Backend untuk laporan: jelaskan arsitektur database, relasi antar tabel, dan logika workflow engine. ○ Screenshot dan dokumentasikan: ERD database, alur anti-overlap (flowchart), logika estafet persetujuan. ○ Buat tabel daftar API endpoint di laporan (method, URL, deskripsi, parameter, response). ○ Final bug fix: perbaiki semua temuan dari audit Julian. ○ Jalankan php artisan migrate:fresh --seed di environment bersih, pastikan tidak ada error. ○ Dokumentasikan cara menjalankan project dari awal di README.md. ○ Commit dokumentasi ke branch docs/ota. |
| Febri | Docs + BE | Laporan Data & Fitur Dokumen | ○ Tulis Bab Implementasi Fitur Dokumen: jelaskan alur upload, penyimpanan file, generate PDF, dan QR Code. ○ Dokumentasikan struktur folder storage/app/private/attachments/ dan konvensi penamaan file. ○ Buat panduan user untuk mahasiswa: cara submit peminjaman, cara upload dokumen, cara melihat status. ○ Final test PDF generation: download surat izin, pastikan layout, QR code, dan tanda tangan placeholder tampil benar. ○ Buat seeder tambahan untuk data demo akhir: 2 booking sudah Approved (lengkap dengan surat), 2 booking sedang Pending. ○ Pastikan halaman validasi publik /validate/{id} bisa diakses tanpa login. ○ Commit dokumentasi ke branch docs/febri. |
| Jo | Docs + FE | Manual Book & Polish UI Final | ○ Tulis Bab Implementasi Frontend: jelaskan arsitektur view (layout, komponen), integrasi FullCalendar, dan logika AJAX dinamis. ○ Ambil screenshot semua halaman utama: login, dashboard admin, form peminjaman, dashboard pejabat, timeline tracking, surat izin. ○ Buat manual book user (PDF atau Word): panduan bergambar untuk Mahasiswa, Pejabat/Approver, dan Admin. ○ Final polish: pastikan semua halaman konsisten secara visual (warna, font, spacing). ○ Pastikan tidak ada tombol yang error 500 di production. ○ Buat slide presentasi demo (minimal 10 slide): latar belakang, arsitektur sistem, fitur utama, demo flow, kesimpulan. ○ Commit dokumentasi ke branch docs/jo. |

RINGKASAN PEMBOBOTAN TUGAS

| Anggota | Backend (BE) | Frontend (FE) | Bobot Estimasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Julian (PM) | WorkflowService, routing lockdown, security audit, LoggerService, API endpoints, notifikasi email, deployment, PM review & merge | — | 30% BE/Infra, 20% PM/Merge = 50% keseluruhan |
| Ota | Semua Model & relasi Eloquent, BuildingController, RoomController, ApprovalController, anti-overlap + locking, eager loading, Global Blocking | — | 50% BE Core |
| Febri | Factory & Seeder, UnitController, UserController, BookingController, File Handler, PDF + QR Code, fitur revisi & cancel | — | 50% BE Data |
| Jo | — | Master layout & UI Kit, semua views (CRUD, workflow form dinamis JS, kalender FullCalendar, form AJAX dinamis, dashboard pejabat, timeline tracking, manual book, slide) | 50% FE |

Catatan Penting:

• Jo murni Frontend: tidak ada tugas backend sama sekali untuk Jo, memastikan spesialisasi penuh dan bobot merata.

• Julian sudah selesai: routing, AuthController, CheckRole, LoggerService, migrate (ditandai ✓). Minggu 1 Julian fokus upgrade & hardening yang sudah ada.

• Semua anggota wajib commit ke branch masing-masing setiap hari Jumat dan buat Pull Request ke dev.

• Julian sebagai PM melakukan code review dan merge setiap akhir minggu.

• Database menggunakan id (auto-increment integer), BUKAN UUID. Factory sudah menggantikan peran Seeder data besar.

• Desain UI sudah ditetapkan Julian dari awal — Jo tinggal mengimplementasikan ke Blade template.